桓政办发〔2016〕63号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

全县煤炭行业化解过剩产能实施方案的通知

各产煤乡镇人民政府、县直有关部门：

经县政府同意，现将《桓仁满族自治县煤炭行业化解过剩产能实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2016年9月9日

桓仁满族自治县煤炭行业

化解过剩产能实施方案

按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）、《国家安全监管总局等十二部门关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》（ 安监总煤监〔2014〕44号）和《本溪市人民政府办公厅关于印发本溪市煤炭行业化解过剩产能实施方案的通知》（本政办发〔2016〕86号）要求，根据我县煤炭行业实际，制定本实施方案。

一、化解过剩产能煤矿主要类型

全县化解煤炭行业过剩产能工作按照国发〔2016〕7号文件和省、市相关政策执行，在国家和省、市对关闭退出的煤矿有明确的资金奖励条件下，积极引导煤矿有序退出。同时，通过排查筛选，对属于在安全、质量和环保、技术和资源规模、其他等4个方面符合引导有序退出过剩产能要求的煤矿主要有以下三类：

（一）时限要求方面：煤矿因技术改造建设超过工期，已被取消技术改造立项资格和煤矿技术改造超期的。

（二）技术和资源规模方面：非机械化开采的；生产能力小于30万吨/年的。

（三）其他方面：长期停产、停建的煤矿；资源赋存条件差的煤矿；其他自愿退出的煤矿。

二、引导煤矿退出计划及进度

（一）煤矿退出计划。2016年，我县退出煤矿3家，退出产能14万吨。2017年，我县计划退出煤矿1家，退出产能6万吨。

（二）2016年煤矿退出进度。2016年9月底前全部完成。

三、补助标准及相关政策

（一）化解过剩产能引导退出煤矿每矿补助标准按照国家和省、市政府规定执行。市财政先期垫付每矿100万元，在关闭煤矿验收合格后支付。

（二）引导退出煤矿关闭合格后，安监部门全额返还安全生产风险抵押金本金及银行利息；国土资源部门返还已缴纳的采矿权剩余价款。

四、组织机构

为加强全县煤炭行业化解过剩产能工作组织领导，县政府成立桓仁县煤炭行业化解过剩产能工作领导小组（详见附件1）。领导小组下设办公室，负责全县煤炭行业化解过剩产能的指导和领导小组日常工作。

五、相关要求

（一）化解煤炭行业过剩产能工作由县人民政府负责组织领导，各产煤乡镇人民政府、县直有关部门负责组织具体实施，保证按时限、按标准完成煤炭化解过剩产能的工作任务，积极稳妥有序退出，决不能死灰复燃，对出现问题的将严肃追责。

（二）对列入化解过剩产能引导退出的煤矿，要按照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《国家安全监管总局等十二部门关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》（ 安监总煤监〔2014〕44号）规定的煤矿关闭相关标准，按下列要求予以关闭关实关到位：

1. 县政府依法做出关闭煤矿决定，并组织有关部门进行现场检查和验收，出具书面验收意见，同时在《桓仁县报》向社会公告；

2. 相关发证机关依法注销关闭矿井的相关证照，注销时间要在颁证部门政府网站上公告；

3. 停止供电、供应民用爆炸物品；

4. 拆除矿井生产设备，炸毁或封闭填实井筒，填平场地；

5. 矿山环境治理与周边生态环境相协调；

6. 煤矿所有从业人员劳动关系得到依法妥善处理；

7. 完善关闭煤矿的档案资料，要将关闭煤矿基本情况、反映矿井关闭前井下采掘活动的有关图纸、关闭煤矿影像等相关资料逐矿整理成卷，存档备查。

（三）县政府将采取积极稳妥措施，引导煤矿有序退出煤炭行业。同时要认真排查关闭退出煤矿可能存在的不稳定因素，按照属地管理的原则，由产煤乡镇人民政府负责维稳控访工作。

附件：1. 桓仁满族自治县煤炭行业化解过剩产能工作

领导小组成员名单

2. 桓仁满族自治县2016年3家退出煤矿名单

附件1：

桓仁满族自治县煤炭行业化解过剩产能

工作领导小组成员名单

组  长：邵  涛  县委常委、县政府副县长

副组长：彭玉强  县政府副县长、公安局局长

成  员：侯  磊  县发改局局长

赫英威  县安监局局长

李玉铁  县财政局局长

胡  刚  县国土资源局局长

何  良  县市场监督管理局局长

韩德利  县公安局副局长

李春海  县人社局局长

万宝刚  县环保局负责人

孙  喜  县供电公司总经理

孙  峰  木盂子管委会主任

王  兵  八里甸子镇镇长

领导小组办公室设在县发改局和安监局，负责领导小组日常工作，办公室主任侯磊（兼）、赫英威（兼）。

附件2：

桓仁满族自治县2016年3家退出煤矿名单

| 序号 | 煤矿名称 | 生产能力（万吨/年） | 关闭时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桓仁县八里甸子镇于家堡子村煤矿 | 4 | 9月底前 |
| 2 | 桓仁泰安煤炭有限公司一矿 | 5 | 9月底前 |
| 3 | 桓仁泰安煤炭有限公司二矿 | 5 | 9月底前 |
| 合计 |  | 14 |  |

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                   2016年9月9日印发