桓政办发〔2017〕42号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

取缔10吨以下燃煤锅炉工作方案的通知

开发区管委会，县直有关部门：

经县政府同意，现将《桓仁满族自治县取缔10吨以下燃煤锅炉工作方案》印发给你们，请认真贯彻实施。

- 桓仁满族自治县人民政府办公室

- 2017年4月19日

（此件公开发布）

桓仁满族自治县取缔10吨以下

燃煤锅炉工作方案

按照《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加强大气污染治理工作的实施意见》、本溪市蓝天工程工作领导小组《关于确认2017年10吨以下燃煤锅炉拆除任务的通知》要求，我县决定开展10吨以下燃煤锅炉取缔工作，具体要求如下：

- 一、取缔对象

- 辽宁祥云药业有限公司、辽宁上药好护士药业（集团）有限公司等43家单位所属的64台燃煤锅炉。（详见附件）

- 二、工作目标

- 通过开展10吨以下燃煤锅炉取缔工作，推进园区实施集中供热，取缔供暖小锅炉，改用天然气、电等清洁能源，从而降低我县二氧化硫、烟尘、粉尘等污染物排放量总量，提高我县空气质量，防范雾霾天气的发生。

- 三、责任分工

- 县政府决定成立取缔工作领导小组，组长由县政府副县长郭鑫担任，副组长由县环保局局长万宝刚担任，成员由县环保局、县市场监管局、县城建局、县财政局、江北园区、江南园区、金山热电公司主要领导组成。

- 县环保局为牵头单位，负责对纳入取缔名单的燃煤单位进行摸底调查，督促整改，对拒不整改的单位依法予以查处。

- 县市场监管局负责对纳入取缔名单的燃煤单位停止10吨以下燃煤锅炉检验，对继续使用未经检验燃煤锅炉的单位依法查处。

- 县城建局负责供气、供热管网建设工作，保证按期竣工并投入使用。同时负责供热公司与用户联网过程中的协调衔接工作。

- 县财政局负责取缔工作中经费保障和资金兑现。

- 江北园区、江南园区负责配合相关部门开展取缔工作。

- 金山热电公司负责按期投产，保证正常稳定供气、供热。

- 四、工作安排

- 1. 自行整改阶段

- 2017年6月20日前，完成锅炉拆除或工艺改造。其中，接入桓仁金山热电有限公司供气管网的单位，于2017年8月31日前要完成锅炉拆除及并网工作。

- 2. 强制整治阶段

- 自2017年9月1日起，对拒不取缔的燃煤单位依法查处。

- 3. 验收总结阶段

- 对按期完成取缔任务的单位进行验收，建立档案，总结经验。

- 附件：2017年度10吨以下燃煤锅炉取缔名单

- 附件：

2017年度10吨以下燃煤锅炉取缔名单

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁祥云药业有限公司 |  |
| 2 | 辽宁上药好护士药业（集团）有限公司 |  |
| 3 | 辽宁上药好护士药业（集团）有限公司 |  |
| 4 | 辽宁福源药业有限公司 |  |
| 5 | 桓仁盛美牧业有限公司 |  |
| 6 | 桓仁盛美牧业有限公司 |  |
| 7 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 |  |
| 8 | 桓仁宏宝参药有限公司 |  |
| 9 | 桓仁满族自治县桓仁镇老井酒厂 |  |
| 10 | 五女山利地食品有限公司 |  |
| 11 | 辽宁桓仁森实美木业有限公司 |  |
| 12 | 桓仁恒源堂药业有限公司 |  |
| 13 | 桓仁天宝车业解放商用汽车销售服务中心 |  |
| 14 | 桓仁天宝车业解放商用汽车销售服务中心 |  |
| 15 | 辽宁五女山经济开发区（星宇佳苑供暖锅炉） |  |
| 16 | 桓仁满族自治县广义机动车驾驶员培训学校 |  |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部 |  |
| 18 | 桓仁欢乐农家饭店 |  |
| 19 | 桓仁益康饭店 |  |
| 20 | 中国水利水电第三工程局辽西北二段一标项目部 |  |
| 21 | 桓仁教育园宾馆 |  |
| 22 | 辽宁省本溪公路路政管理局桓仁分局 |  |
| 23 | 桓仁满族自治县公路养护公司 |  |
| 24 | 桓仁隆兴国际大酒店有限公司 |  |
| 25 | 桓仁假日大饭店有限公司 |  |
| 26 | 桓仁假日大饭店有限公司 |  |
| 27 | 桓仁满族自治县益仁堂中药材有限公司 |  |
| 28 | 桓仁满族自治县畜禽定点屠宰厂 |  |
| 29 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 |  |
| 30 | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 |  |
| 31 | 桓仁荣大生猪定点屠宰厂 |  |
| 32 | 桓仁满族自治县自来水公司（水厂） |  |
| 33 | 桓仁满族自治县自来水公司（水厂） |  |
| 34 | 桓仁满族自治县会兰池 |  |
| 35 | 桓仁满族自治县会兰池 |  |
| 36 | 桓仁荣丰浴池 |  |
| 37 | 桓仁荣丰浴池 |  |
| 38 | 桓仁喜相安浴池 |  |
| 39 | 桓仁喜相安浴池 |  |
| 40 | 桓仁丽源浴池 |  |
| 41 | 桓仁丽源浴池 |  |
| 42 | 桓仁满族自治县东水晶浴池 |  |
| 43 | 桓仁满族自治县东水晶浴池 |  |
| 44 | 桓仁馨源池 |  |
| 45 | 桓仁馨源池 |  |
| 46 | 桓仁芳草春园休闲中心 |  |
| 47 | 桓仁莲花万泉浴池 |  |
| 48 | 桓仁莲花万泉浴池 |  |
| 49 | 桓仁满族自治县滢香浴池 |  |
| 50 | 桓仁满族自治县滢香浴池 |  |
| 51 | 桓仁北关浴池 |  |
| 52 | 桓仁北关浴池 |  |
| 53 | 桓仁清泉浴池 |  |
| 54 | 桓仁满族自治县双兴浴池 |  |
| 55 | 桓仁满族自治县双兴浴池 |  |
| 56 | 桓仁阳光池典 |  |
| 57 | 桓仁阳光池典 |  |
| 58 | 桓仁阳光池典 |  |
| 59 | 桓仁满族自治县乾康休闲广场 |  |
| 60 | 桓仁满族自治县乾康休闲广场 |  |
| 61 | 桓仁隆兴国际大酒店有限公司 |  |
| 62 | 桓仁隆兴国际大酒店有限公司 |  |
| 63 | 桓仁满族自治县盐业公司 |  |
| 64 | 辽宁江和工程建设有限公司 |  |

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                  2017年4月19日印发